AIMARKTECH

ESTADO EJECUTIVO DEL PROYECTO

Marca digital y ecosistema de conversión

Preparado para

Alicia Arouesty

Estratega en Tranquilidad Integral

| Consultoría | AIMARKTECH |
| --- | --- |
| Responsable | José Antonio Aguilar |
| Actualización | Julio de 2026 |

Documento de seguimiento y toma de decisiones

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto cuenta ya con una base digital sólida y operativa. La estrategia de marca, el sitio web, el dominio, el correo profesional, la captación por medio de una guía, el SEO, las páginas legales, las agendas y los cobros de los servicios principales se encuentran implementados.

El foco actual está en dos frentes: consolidar la conversión de los servicios existentes y completar el lanzamiento del reto “Renacer con Tranquilidad”. Para avanzar sin retrabajos, las decisiones más importantes son definir la duración y el precio del reto, confirmar la plataforma de la clase y finalizar la configuración de seguimiento en Brevo.

Lectura ejecutiva La presencia digital ya está construida. El siguiente salto no depende de crear más activos aislados, sino de cerrar decisiones comerciales, conectar el seguimiento y medir el recorrido completo: registro → clase → reto → servicios.

# 2. Norte estratégico de la marca

| Posicionamiento | Tranquilidad Integral: paz emocional y patrimonio protegido. |
| --- | --- |
| Propuesta central | Acompañar a las personas a ordenar su bienestar y su protección patrimonial desde una visión integral. |
| Identidad profesional | Contador Público, cédula 5906332, Ing. Industrial y Agente de Seguros con Certificación ante la CNSF, cédula C355135. |

# 3. Tablero de avance

Estimación por fase con base en los entregables y configuraciones reportados al cierre de julio de 2026.

| Fase | Estado | Avance |
| --- | --- | --- |
| 0 · Diagnóstico y estrategia | Completada | 100% |
| 1 · Fundación digital | Esencialmente completada | 95% |
| 2 · Activación y conversión | En curso | 80% |
| 3 · Lanzamiento del reto | En curso | 40% |
| 4 · Escalamiento y medición | Por desarrollar | 10% |

# 4. Principales avances

## Estrategia y posicionamiento

Documento Rector de Marca, diagnóstico ejecutivo y plan de trabajo a 90 días.

Propuesta de valor aprobada: “Tranquilidad Integral: paz emocional y patrimonio protegido”.

Discurso de marca, valores, semblanza y títulos profesionales homologados.

## Fundación digital

Sitio web profesional y responsivo publicado en aliciaarouesty.com, con identidad visual, logotipo y favicon.

Dominio, SSL y correo profesional contacto@aliciaarouesty.com configurados.

SEO técnico implementado: sitemap, robots, canonical, datos estructurados, Open Graph y Google Search Console.

Páginas legales publicadas: Aviso de Privacidad y Términos.

## Captación y seguimiento

Guía “7 señales” como recurso de captación, con formulario, página de agradecimiento y entrega por correo.

Secuencia de siete correos activa en Brevo; la nueva versión del correo 1 está lista para sustituirse.

Plantilla inicial de CRM entregada para organizar prospectos y seguimientos.

## Servicios y conversión

Oferta organizada en Charla gratuita, Consultoría, Acompañamiento y Estrategia, con páginas propias.

Agenda conectada con Google Calendar y llamados a la Charla de Claridad.

Pagos habilitados con Mercado Pago: Consultoría $555; Acompañamiento $2,222; Estrategia $7,777 con opción de 3 MSI.

## Lanzamiento “Renacer con Tranquilidad”

Embudo inicial publicado: registro a la clase gratuita del 3 y 5 de agosto y lista de espera del reto.

Infraestructura preparada para separar correctamente los registros de la clase y del reto.

# 5. Ecosistema digital implementado

| 1 Atracción Sitio + SEO | 2 Captación Guía + formularios | 3 Seguimiento Brevo + correos | 4 Conversión Agenda + pagos | 5 Escalamiento Reto + cursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Estado del flujo: las etapas 1 a 4 están operativas; la etapa 5 está en construcción y depende de las definiciones finales del reto.

# 6. Pendientes y responsables

## 6.1 Decisiones e insumos de Alicia

Definir la duración del reto: 7 o 21 días.

Definir precio, modalidades y alcance de cada opción.

Proporcionar o autorizar las ligas de pago del reto en Mercado Pago.

Validar el contenido del cuaderno digital del reto.

Grabar el video de regreso y aprobar el mensaje para contactos.

Compartir testimonios y sus autorizaciones de uso.

Confirmar Zoom o Google Meet para la clase gratuita.

Compartir el ID de Google Analytics (GA4), cuando esté disponible.

Aplicar o aprobar la actualización del perfil de LinkedIn ya preparada.

## 6.2 Configuración y ejecución de AIMARKTECH

Crear las listas “Clase 4 áreas” y “Reto lista de espera” en Brevo, y conectarlas con el sitio.

Configurar los recordatorios de la clase gratuita en Brevo.

Sustituir el correo 1 por la versión final y revisar los correos 2 al 7.

Convertir la lista de espera del reto en página de venta una vez aprobados formato y precio.

Implementar GA4 y el tablero de resultados al recibir el identificador.

Preparar la sección de cursos con Hotmart después del lanzamiento del reto.

Dependencia principal La página final de venta, las ligas de cobro y la comunicación completa del reto solo pueden cerrarse después de aprobar duración, precio, modalidades y alcance.

# 7. Prioridades recomendadas

| # | Prioridad | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerrar decisiones del reto | Duración, precio, modalidades, plataforma de clase y promesa final. | Alicia + AIMARKTECH |
| 2 | Asegurar la clase gratuita | Listas de Brevo, recordatorios y prueba completa del registro. | AIMARKTECH |
| 3 | Completar la conversión | Página de venta, ligas de pago, cuaderno y comunicación de lanzamiento. | Trabajo coordinado |
| 4 | Medir y optimizar | GA4, tablero, CRM definitivo, testimonios y seguimiento comercial. | Trabajo coordinado |

# 8. Riesgos y acciones preventivas

| Dependencia | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Definición pendiente del reto | Impide cerrar la página de venta, cobro y comunicación. | Resolver duración, precio y modalidades como decisión prioritaria. |
| Plataforma de clase sin confirmar | Puede retrasar invitaciones y recordatorios. | Confirmar Zoom o Google Meet y realizar una prueba operativa. |
| Listas y recordatorios por configurar | Riesgo de seguimiento incompleto a registros. | Completar configuración y probar el flujo de punta a punta. |
| Medición aún no instalada | No habrá lectura integral del desempeño. | Implementar GA4 al recibir el ID y definir un tablero básico. |

# 9. Indicadores sugeridos para la siguiente etapa

Una vez instalada la medición, se recomienda concentrar el tablero en pocos indicadores accionables:

Registros a la clase gratuita y tasa de asistencia.

Crecimiento de la lista de espera del reto.

Conversión de clase a reto y de prospecto a servicio.

Aperturas y clics de la secuencia de correos.

Citas agendadas, pagos confirmados y origen de cada prospecto.

# 10. Cierre y siguiente decisión

El proyecto ha pasado de la construcción de presencia digital a la etapa de activación comercial. La prioridad es cerrar las definiciones del reto y terminar el seguimiento de la clase para convertir la infraestructura existente en un proceso comercial medible y repetible.

Siguiente reunión sugerida Sesión breve de cierre de decisiones: duración y precio del reto, modalidades, plataforma de la clase, cuaderno digital y calendario de comunicación.

# Contacto de consultoría

José Antonio Aguilar AIMARKTECH contacto@soyaimarktech.com https://aliciaarouesty.com

Documento preparado con información de avance disponible al cierre de julio de 2026. No contiene contraseñas ni accesos privados.